# Backlog Produit - Application Amicale SRT

Version professionnelle revisee selon les modules de l application.

| ID | User Story | Priorite | Estimation | Risque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US1 | En tant qu'administrateur, tresorier ou adherent, je dois pouvoir m'authentifier afin d'acceder a mon espace securise. | Haute | 28h | 5 |
| US2 | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir reinitialiser mon mot de passe a l'aide d'un code envoye par email afin de recuperer l'acces a mon compte. | Haute | 20h | 3 |
| US3 | En tant qu'employe SRT, je dois pouvoir creer un compte et deposer une demande d'adhesion a l'amicale. | Haute | 24h | 4 |
| US4 | En tant qu'utilisateur authentifie, je dois pouvoir consulter et modifier mon profil personnel depuis mon tableau de bord. | Haute | 18h | 3 |
| US5 | En tant qu'administrateur, je dois pouvoir consulter les indicateurs globaux de l'amicale depuis un tableau de bord. | Moyenne | 16h | 2 |
| US6 | En tant qu'administrateur, je dois pouvoir gerer les utilisateurs et leurs roles afin de controler l'acces a l'application. | Haute | 22h | 4 |
| US7 | En tant qu'administrateur, je dois pouvoir consulter et traiter les demandes d'adhesion des employes SRT. | Haute | 22h | 4 |
| US8 | En tant qu'administrateur, je dois pouvoir gerer les fournisseurs partenaires de l'amicale. | Moyenne | 20h | 3 |
| US9 | En tant qu'administrateur, je dois pouvoir creer, modifier, publier et archiver les conventions avec les fournisseurs. | Haute | 24h | 3 |
| US10 | En tant qu'administrateur, je dois pouvoir gerer les offres liees aux conventions et aux avantages proposes aux adherents. | Moyenne | 18h | 4 |
| US11 | En tant qu'adherent, je dois pouvoir consulter les conventions disponibles et deposer une demande de benefice. | Moyenne | 20h | 3 |
| US12 | En tant qu'adherent, je dois pouvoir suivre l'etat de mes demandes de conventions. | Moyenne | 14h | 3 |
| US13 | En tant que tresorier, je dois pouvoir valider ou rejeter les demandes liees aux conventions. | Haute | 22h | 4 |
| US14 | En tant qu'adherent, je dois pouvoir deposer une demande de pret social. | Haute | 24h | 4 |
| US15 | En tant que tresorier, je dois pouvoir consulter, analyser et traiter les demandes de pret social. | Haute | 28h | 2 |
| US16 | En tant qu'adherent, je dois pouvoir deposer une demande d'indemnite sociale. | Haute | 19h | 4 |
| US17 | En tant que tresorier, je dois pouvoir valider ou rejeter les demandes d'indemnite. | Haute | 13h | 3 |
| US18 | En tant que tresorier, je dois pouvoir generer les retenues mensuelles liees aux cotisations, prets, conventions et tickets restaurant. | Haute | 24h | 4 |
| US19 | En tant que tresorier, je dois pouvoir consulter le detail des retenues mensuelles et exporter les donnees necessaires. | Haute | 18h | 3 |
| US20 | En tant que tresorier, je dois pouvoir generer et gerer les factures fournisseurs liees aux conventions. | Haute | 20h | 4 |
| US21 | En tant que tresorier, je dois pouvoir enregistrer les paiements, les factures et les operations financieres de l'amicale. | Haute | 18h | 3 |
| US22 | En tant que tresorier, je dois pouvoir consulter la tresorerie et l'historique financier afin de suivre les mouvements de l'amicale. | Moyenne | 20h | 3 |
| US23 | En tant qu'administrateur ou tresorier, je dois pouvoir gerer les tickets restaurant attribues aux adherents. | Moyenne | 18h | 3 |
| US24 | En tant qu'administrateur ou tresorier, je dois pouvoir gerer les bons de commande et leurs documents associes. | Moyenne | 18h | 3 |
| US25 | En tant qu'adherent, je dois pouvoir consulter mon espace personnel, mes demandes, mes retenues et mes avantages sociaux. | Haute | 21h | 4 |